МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «НОВОАНДРОСОСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023г. №16 

п.Новоандросово
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Благоустройство 
и содержание территории муниципального образования

 «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района 

Курской области» за 2022год
       В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоандросовского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района от 29.08..2011г. № 59, Администрация Новоандросовского сельсовета Железногорского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района Курской области» за 2022 год.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Новоандросовский вестник».

 Глава
 Новоандросовского сельсовета

 Железногорского района                                                       Е.В. Юдина
Утвержден

постановлением Администрации

Новоандросовского сельсовета 

Железногорского района 

от «24» марта 2023 г. №16  
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования

 «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района Курской области утвержденную постановлением Администрации

Новоандросовского сельсовета Железногорского района 
от  30.11.2017 года   № 99 за 2022 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»  Железногорского района Курской области 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнение мероприятий
	Исполнитель

	1.
	1.Содержание территории 

	1.1.
	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	Выполнялось

	Администрация Новоандросовского сельсовета

	1.2
	Содержание кладбищ:


	
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	
	вырубка молодой поросли, 


	Выполнено
	

	
	обкашивание территории от сорной растительности,


	Выполнено
	

	
	ликвидация мусора

	 Выполнено
	

	1.3
	Завоз песка


	Выполнено


	

	2.
	2.Обустройство территорий Новоандросовского сельсовета

	2.1.
	Ликвидация несанкционированных свалок


	Не осуществлялось, т.к несанкционированных свалок на территории нет


	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.2
	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	Выполнено (производилась замена ламп и светильников уличного освещения, в темное время суток населенные пункты освещены уличными фонарями).
оплата уличного освещения

	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.3
	Озеленение территории
	-
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.4
	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок, игровых комплексов и их своевременный ремонт;

приобретение и установка урн и скамеек.
	исполнено в рамках реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области»
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.5
	Планировка территории
	выполнено
	Администрация Новоандросовского сельсовета


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района 
Курской области
	Наименование основных мероприятий 
	Источник финансирования
	Расходы (рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 1 
января 
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполнение

	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли, 

ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 ликвидация свалок, составление псд, прохождение экспертизы
	Местный бюджет
	45096,00
	45096,0
	45096,0

	Строительство контейнерной площадки

	Местный бюджет
	50000,0
	50000,0
	50000,0

	Ликвидация несанкционированных свалок


	Местный бюджет
	0
	0
	0

	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	Местный бюджет
	166800,00
	166800,00
	15928,51

	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок
	Местный бюджет
	580106,40
	580106,40
	580106,40

	Отлов безнадзорных животных
	районныйбюджет
	-
	-
	-

	Приобретение материалов
	Местный бюджет
	8254,0
	8254,0
	8254,0

	Приобретение контейнеров для раздельного накопления
	Местный, областной бюджет
	181000,00
	181000,00
	181000,00

	Итого
	
	1031256,40
	1031256,40
	1024184,91


Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»

                      Железногорского района Курской области
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей тыс руб
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	тыс.рублей
	30
	30
	обкашиванием занимается наемная организация

	2.
	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли,  спил аварийных деревьев
ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 уборка территории от мусора

	тыс.рублей
	0
	0
	произведены мероприятия на субботниках без привлечения средств местного бюджета, средства муниципального района

	3.
	Завоз песка


	тыс.рублей
	0
	0
	

	4.


	Уборка территории от мусора

	тыс.рублей
	0
	0
	уборка территории от мусора осуществлялась в период проведения месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территории

населенных пунктов Новоандросовского сельсовета

и на субботниках без привлечения средств местного бюджета

	5.
	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	тыс.рублей
	166,8
	159,7
	Экономия электроэнергии

	6.
	Озеленение территории
	тыс.рублей
	0
	0
	Озеленение проводили в период проведения месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территории

населенных пунктов Новоандросовского сельсовета

	7.
	установка детской, спортивной  площадки
	тыс.рублей
	580,1
	580,1
	


Оценка эффективности реализации программы

Оценка уровня финансирования мероприятий
1024181,91 : 1031256,4 * 100%= 99,3%
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где:
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 - оценка уровня финансирования мероприятий;
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ф

 - фактический уровень финансирования мероприятий;
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п

 - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
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=     99,3*100/100=99,3%                      
Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

Степень выполнения мероприятий 

,

[image: image6.emf]М

и

=(30/30+159,7/166,8+580,1/580,1)/3*100=98,6 %
2,3,4,6 мероприятия реализовывались трудовым участием сотрудников сельсовета, жителей поселка
        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный. 

