МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «НОВОАНДРОСОСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015г. № 41
п.Новоандросово
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Благоустройство и 
содержание территории муниципального образования

 «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района 

Курской области на 2014-2020 годы»

       В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоандросовского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района от 29.08..2011г. № 59, Администрация Новоандросовского сельсовета Железногорского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района Курской области на 2014-2020 годы» за 2014 год.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Новоандросовский вестник».

    Глава Новоандросовского сельсовета

    Железногорского района                                                                                 Елисеева В.А.
Утвержден

постановлением Администрации
Новоандросовского сельсовета 

Железногорского района 

от «11» марта 2015 г. № 41
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования

 «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района Курской области
 на 2014-2020 годы» утвержденную постановлением
 Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района 
от 05.11.2013г. № 101/4 за 2014 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнение мероприятий
	Исполнитель

	1.
	1.Содержание территории

	1.1.
	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	Выполнено


	Администрация Новоандросовского сельсовета

	1,2
	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли, 

ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 ликвидация свалок


	Выполнено


	Администрация Новоандросовского сельсовета

	1.3
	Завоз песка


	Выполнено


	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.
	2.Обустройство территорий Новоандросовского сельсовета

	2.1.
	Ликвидация несанкционированных свалок


	Ликвидировано 6 несанкционированный свалок 
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.2
	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	Выполнено (производилась замена ламп уличного освещения, в темное время суток Населенные пункты освещены уличными фонарями)
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.3
	Озеленение территории
	Выполнено (весной были посажены саженцы деревьев)
	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.4.
	Отлов безнадзорных животных
	Выполнено (было отловлено 4 собаки)


	Администрация Новоандросовского сельсовета

	2.5
	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок, игровых комплексов и их своевременный ремонт;

приобретение и установка урн и скамеек.
	На детской площадке установлен детский игровой комплекс и качели
	Администрация Новоандросовского сельсовета


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области
	Наименование основных мероприятий 
	Источник финансирования
	Расходы (тыс рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 1 
января 
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполнение

	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	Местный бюджет
	10
	10
	10

	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли, 

ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 ликвидация свалок


	Местный бюджет
	5
	5
	3

	Завоз песка


	Местный бюджет
	6
	6
	5

	Ликвидация несанкционированных свалок


	Местный бюджет
	5
	5
	0

	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	Местный бюджет
	40
	40
	30

	Озеленение территории
	Местный бюджет
	5
	5
	0

	Отлов безнадзорных животных
	Местный бюджет
	5
	5
	3

	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок, игровых комплексов и их своевременный ремонт;

приобретение и установка урн и скамеек.
	Спонсорская помощь
	150
	150
	94

	Итого
	
	226
	226
	145


Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»

                      Железногорского района Курской области
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	тыс.рублей
	10
	10
	

	2.
	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли, 

ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 ликвидация свалок


	тыс.рублей
	5
	3
	Выросшая сознательность жителей

	3.
	Завоз песка


	тыс.рублей
	6
	5
	

	4.


	Ликвидация несанкционированных свалок


	тыс.рублей
	5
	0
	Свалки были ликвидированы на субботниках без привлечения без привлечения средств местного бюджета

	5.
	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	тыс.рублей
	40
	30
	Экономия электроэнергии

	6.
	Озеленение территории
	тыс.рублей
	5
	0
	Озеленение проводили на субботниках, саженцы выкапывали в заброшенных садах, поэтому без привлечения средств местного бюджета

	7.
	Отлов безнадзорных животных
	тыс.рублей
	5
	3
	

	8.
	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок, игровых комплексов и их своевременный ремонт;

приобретение и установка урн и скамеек.
	тыс.рублей
	150
	94
	Установка за счет спонсорской помощи

	
	итого
	
	226
	145
	


Оценка эффективности реализации программы
Оценка уровня финансирования мероприятий
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где:
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 - оценка уровня финансирования мероприятий;
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 - фактический уровень финансирования мероприятий;
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 - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
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=     145*100/226=64%                      
Степень выполнения мероприятий 

,
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=(10/10+3/5+5/6+30/40+3/5+94/194)/6*100=70,8%
        Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий. 

