РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   
 НОВОАНДРОСОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013 года   № 101/4
Об  утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования
 «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района 
Курской области на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.09.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области, Администрация Новоандросовского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоандросовского сельсовета                                                            В.А.Елисеева
Паспорт 
муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»
 Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы»

	Наименование Программы
	      Муниципальная целевая программа «Благоустройство  и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района  Курской области на 2014-2020 годы»  (далее – Программа) 

	Основание для разработки 
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района Курской области, статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решение Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета   от   20.06.2012 года     № 347 «Об   утверждении  Правил благоустройства территории Новоандросовского сельсовета

	Заказчик Программы
	       Администрация  Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.


	Основной разработчик Программы
	Администрация  Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.



	Основная цель Программы
	Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной среды жизнедеятельности населения Новоандросовского сельсовета.
Положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

	Основные задачи Программы
	- создание условий для работы и отдыха жителей Новоандросовского сельсовета;

- благоустройство и содержание территории Новоандросовского сельсовета  в санитарном порядке;

 - поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета и - предотвращение загрязнения территории и  окружающей среды;
- утилизации отходов производства и потребления; 



	Сроки реализации Программы 
	2014-2020 годы



	Перечень основных мероприятий Программы
	- осуществление ликвидации стихийных свалок; 
- утилизации отходов производства и потребления; 

- озеленение территории Новоандросовского сельсовета;

- приобретение, установка детских, спортивных  площадок, 
игровых комплексов и их своевременный ремонт;

- приобретение и установка урн и скамеек.

- содержание и ремонт линий наружного освещения;
 - отлов безнадзорных животных;

- обкашивание территории от сорной растительности;
- содержание кладбищ (вырубка молодой поросли, ремонт изгороди, обкашивание территории, ликвидация свалок, завоз песка);
- очистка дорог от снежных заносов.

	Объемы и источники финансирования 
	источниками финансирования Программы являются средства бюджета Новоандросовского сельсовета и внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций)

Общий объем финансирования Программы составляет                                                          342.4 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета - 150,4 тыс.руб;

- за счет внебюджетных источников (средства предприятий и организаций) – 192 тыс.руб




	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы
	- создание наиболее благоприятной среды жизнедеятельности населения Новоандросовского сельсовета.
- положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
- предотвращение угрозы жизни и безопасность граждан, 
- повышение уровня комфортного проживания населения;
- увеличение зеленых насаждений; 
- устойчивое функционирование линий наружного освещения территории;

улучшение благоустройства территории;

- отлов безнадзорных животных.

	Орган, ответственный за реализацию Программы
	 Администрация  Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.



	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет   Администрация  Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.



РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
Взывает нарекания санитарное состояние территории Новоандросовского сельсовета, население сельсовета составляет 1093 человека, в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Вывоз твердых бытовых отходов на территории Новоандросовского сельсовета осуществляет МУП «Эко - сервис» г.Железногорска, но несмотря на это жители образуют несанкционированные свалки. Поэтому для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования. 

В п.Лев - Толстовский необходимо решить вопрос с утилизацией твердых бытовых отходов.

В настоящее время на территории сельсовета детей от 0 до 18 – 197 человек, необходимо приобретение и установка дополнительных детских, спортивных  площадок и игровых комплексов, а также их содержание и  своевременный ремонт.

Существует проблема обкашивания территории от сорной растительности, в связи с тем, что нет специализированной техники.
В настоящее время на территории сельсовета во всех трех населенных пунктах установлено наружное освещение, приобретены и поставлены энергосберегающие лампы, но необходимо проводить работы по замене вышедшего из строя оборудования и осуществлять обслуживание объектов наружного освещения.
Существует проблема в озеленении поселка Новоандросово, ежегодно высаживается на территории поселка по 50 деревьев, но в следующем календарном году на эти же места подсаживаются новые деревья, проблема не только в плохой приживаемости деревьев и кустарников, но и в отношении жителей к зеленым  насаждениям.

Существует проблема благоустройства муниципальных кладбищ (вырубка молодой поросли, ремонт изгороди, обкашивание территории, ликвидация несанкционированных свалок).

Существует проблема отлова безнадзорных животных на территории сельсовета.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, озеленения территории,  утилизации отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и необходимость повышения экологической грамотности и культуры посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки Программы, способствующей оздоровлению санитарно-эпидемиологической обстановки в сельсовете, его благоустройства. 

Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств областного бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния сельсовета, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации целевой Программы, целевые индикаторы и показатели

         Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельсовета, повышению комфортности граждан, обеспечению уличного освещения населенных пунктов и территории, обеспечение безопасности проживания жителей сельсовета, улучшения экологической обстановки на территории сельсовета, создание комфортной среды проживания и отдыха на территории сельсовета.

Задачи Программы:

- создание условий для работы и отдыха жителей Новоандросовского сельсовета;

- благоустройство и содержание территории Новоандросовского сельсовета  в санитарном порядке;

 - поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета и предотвращение загрязнения территории и  окружающей среды;

- утилизации отходов производства и потребления; 

Реализация мероприятий Программы позволит повысит уровень благоустройства, улучшит эстетическое состояние и окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку территории муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района, что приведет к  созданию наиболее благоприятной среды жизнедеятельности населения Новоандросовского сельсовета.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

       Программа будет реализовываться в течение 2014-2020 годов, в один этап.
РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Перечень программных мероприятий, а также информация о необхо​димых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализа​ции приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

В ходе реализации Программы в 2014-2020 годах отдельные планируемые мероприятия  могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов  бюджета поселения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области, а также дополнительные внебюджетные источники.
Средства из бюд​жета Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области  на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением Собрания депутатов Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района о бюджете.
Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут кор​ректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области на соответствующий финансовый год, мероприятия - уточняться.
 На реализацию Программы в 2014-2020 годах необходимо денежных средств                342.4 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета - 150,4 тыс.руб;

- за счет внебюджетных источников (средства предприятий и организаций) – 192 тыс.руб

По годам: 

2014 год –  150,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 156, 0 тыс.рублей

2015 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

2016 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

2017 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

2018 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

2019 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

2020 год –  0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 6, 0 тыс.рублей

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации

Органом, ответственным за реализацию мероприятий программы является Администрация Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

        Решение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении ее реализации принимается Администрацией Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области.

Администрация Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района Курской области осуществляет финансирование Программы и контроль расходования выделенных средств бюджета Новоандросовского  сельсовета Железногорского  района 

В ходе реализации Программы заказчик осуществляет контроль за соблюдением объемов и сроков реализации программных мероприятий, систематизирует информацию и готовит отчет о ходе реализации Программы.
Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2014 – 2020 годов добиться создания необходимых условий для совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной среды жизнедеятельности населения Новоандросовского сельсовета.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым положительным эффектом на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей  и достигнуть социальных положительных результатов в 2020 году по сравнению с 2013 годом:

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. 

Приложение №1

к муниципальной целевой программе   
«Благоустройство и содержание  территории муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района  Курской области на 2014-2020 годы»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 
Целевой программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский сельсовет»
 Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы 
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	Единица измерения
	Значения индикаторов и показателей Программы
	За период реализации Программы

	
	
	
	до начала реализации Программы
	1 год реализа
ции Програм

мы
	2 год реализа
ции Программы
	3 год реализа
ции Программ

мы
	4 год реализа
ции Програм

мы
	5 год реализа
ции Програм

мы
	6 год реализа
ции Програм

мы
	7 год реализа
ции Програм

мы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель I. Совершенствование системы благоустройства и содержания территории  муниципального образования

	Задача 1. Создание условий для работы и отдыха жителей Новоандросовского сельсовета



	1.1
	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок и игровых комплексов и их своевременный ремонт
	проценты

(нарастающим итогом)
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	повышение уровня обеспеченности детскими, спортивными  площадками и игровыми комплексами

	1.2
	Приобретение и установка урн и скамеек


	проценты

(нарастающим итогом)
	50
	55
	60
	65
	70
	80
	90
	100
	повышение уровня обеспеченности
урнами и скамейками

	1.3
	Содержание и ремонт линий наружного освещения
	проценты

(нарастающим итогом)
	80
	83
	86
	89
	92
	95
	98
	100
	повышение уровня освещенности населенных пунктов


	1.4
	 Отлов безнадзорных животных
	проценты

(нарастающим итогом)
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	снижение

уровня

безнадзорных животных


	1.5
	Озеленение территории 


	проценты

(нарастающим итогом)
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	100
	увеличение
уровня

озеленение территории



	Задача 2. Благоустройство и содержание территории в санитарном порядке



	2.1
	Обкашивание территории от сорной растительности

	проценты

(нарастающим итогом)
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	увеличения уровня
благоустройства

территории

	2.2
	содержание кладбищ: 

вырубка молодой поросли;

ремонт изгороди;

обкашивание территории кладбища  от сорной растительности;

ликвидация несанкционированных свалок;

 завоз песка;

очистка от снежных заносов .
	проценты

(нарастающим итогом)
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	увеличения уровня

благоустройства

территории ичение 

	2.3
	 Очистка дорог от снежных заносов территории сельсовета
	проценты

(нарастающим итогом)
	80
	83
	86
	89
	93
	96
	99
	100
	увеличения уровня

благоустройства

территории

	Задача 3. Поддержание здоровой экологической обстановки на территории сельсовета и предотвращение загрязнения территории и окружающей среды

	3.1
	ликвидация несанкционированных свалок


	проценты

(нарастающим итогом)
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	увеличения уровня

благоустройства

территории

	3.2
	привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
	проценты

(нарастающим итогом)
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	увеличения уровня

знаний жителей
 сельсовета


	3.3
	Работа с населением по разъяснению ответственности за нарушение правил благоустройства
	проценты

(нарастающим итогом)
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	увеличения уровня

знаний жителей

 сельсовета



	3.4
	Составление административных протоколов на жителей за нарушение правил благоустройства
	проценты

(нарастающим итогом)
	0
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	увеличения уровня

дисциплины

жителей

 сельсовета



	3.5
	Повышения уровня экологических знаний, экологической грамотности и культуры  населения 


	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	увеличения уровня

экологической грамотности и культуры  населения 



	Задача 4. Утилизация отходов производства и потребления



	4.1
	Организация утилизации отходов производства и потребления


	проценты

(нарастающим итогом)
	80
	83
	86
	89
	93
	96
	99
	100
	увеличения уровня

благоустройства

территории


Приложение №2

к муниципальной целевой программе   
«Благоустройство  и содержание территории муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района  Курской области на 2014-2020 годы»

Перечень мероприятий к муниципальной целевой программе   
«Благоустройство и содержание  территории  муниципального образования 
«Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района  Курской области на 2014-2020 годы»
	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Источники 

финансиро

вания
	Сумма расходов,

всего 

тыс. руб.
	объем финансирования  том числе по годам:
	Срок 

реализа-
ции
	исполнители
мероприятия

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	1.Содержание территории

	
	Обкашивание территории от сорной растительности в весеннее-летний период
	местный бюджет
	10.0
	10.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Содержание кладбищ:

вырубка молодой поросли, 

ремонт изгороди, 

обкашивание территории от сорной растительности,

 ликвидация свалок


	местный бюджет
	5.0
	5.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Завоз песка


	внебюджет

ные

средства
	42,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Спиливание аварийных деревьев
	местный бюджет
	4,4
	4,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	итого по п.1
	
	61.4
	25,4
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	
	

	2.Обустройство территорий Новоандросовского сельсовета

	
	Ликвидация несанкционированных свалок


	местный бюджет
	5.0
	5.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Содержание и ремонт линий наружного освещения, 

в том числе оплата уличного освещения
	местный бюджет
	75.0
	75.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Озеленение территории
	местный бюджет
	5.0
	5.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Отлов безнадзорных животных
	местный  и областной бюджет 
	5.0
	5.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Приобретение, установка детских, спортивных  площадок, игровых комплексов и их своевременный ремонт;

приобретение и установка урн и скамеек.
	внебюджет-

ные

средства
	150.0
	150.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	Очистка дорог от снежных заносов
	местный бюджет
	41.0
	41.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014-2020

годы
	Администрация Новоандросов
ского  сельсовета 

	
	итого по п.2
	
	276.0
	276.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	всего
	
	342.4
	342.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	в том числе местный бюджет
	
	150.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные

средства
	
	192.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                         Приложение №3

                                                                                     к муниципальной целевой программе
                                                                                    Комплексная программа благоустройства 

                                                                                    территории муниципального образования
                                                                                    «Новоандросовский сельсовет» 
                                                                                     Железногорского района 
                                                                                     Курской области на 2014-2020 годы»

Методика

оценки эффективности реализации  муниципальной целевой программы 
«Благоустройство и содержание  территории муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района  
Курской области на 2014-2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком-координатором областной программы " Благоустройство и содержание  территории муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» Железногорского района  Курской области на 2014-2020 годы " по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является финансовый отдел Администрации Новоандросовского сельсовета.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

[image: image1.emf]И=

Ф×100%

П

,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

[image: image2.emf]Ф
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где:

[image: image3.emf]Ф

и

 - оценка уровня финансирования мероприятий;

[image: image4.emf]Ф

ф

 - фактический уровень финансирования мероприятий;

[image: image5.emf]Ф

п

 - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

[image: image6.emf]М
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,

где:

[image: image7.emf]М

и

 - степень выполнения мероприятий Программы;

[image: image8.emf]М

ф

 - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

[image: image9.emf]М

п

 - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

